**十三五云平台系统近期工作计划**

**2018.3.18**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **成果** | **人员** | **时间** |
| 1 | 各模块接口设计，两种接口模式：（1）json配置文件；（2）参数 | 设计文档 | 朱祥娥  李晶晶  齐燕青 | 2019.4.15 |
| 2 | 单模块分布式计算实现   * 密集匹配 * DSM/DTM * 正射纠正 * 影像镶嵌 | 可执行程序exe |
| 3 | 工程前后端   * 工程、参数设置 * 进度跟踪 |  | 刘发展、崔朋 |  |
| 4 | 任务调度、分发 | 设计文档  API | 李晶晶、李宏伟 |  |
| 5 | 区域一张图算法 |  | 齐燕青 |  |
| 6 | Json文件解析、读写 |  |  |  |
| 7 | C++中json文件解析（使用QT库） |  |  |  |
| 8 | 资源管理 | 原则文档  API | 夏天 |  |